Bảng kết quả

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang. | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang. |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích. | Developers chọn 5 và 13 giải thích lý do; các Developers chọn lại cho đến khi thống nhất một giá trị trên thang Fibonacci (Product Owner chỉ làm rõ yêu cầu, không quyết định SP). |
| P3 | Hợp lý: Đội đã cho người chọn thấp nhất (3) và cao nhất (8) giải thích, sau đó chọn lại và đạt được sự đồng thuận 100% ở giá trị 5 SP (nằm trên thang Fibonacci). | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy đổi cố định Story Point sang thời gian cụ thể (ghi chú "13 SP = 52 giờ"). (Lưu ý: Quy trình thảo luận và chốt 13 SP của Developers đã đúng). | Chốt 13 SP, xóa bỏ ghi chú quy đổi sang 52 giờ (SP là độ lớn tương đối, không quy đổi cố định sang giờ/ngày). |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số. | Product Owner (Đức) làm rõ yêu cầu nghiệp vụ về việc mã có áp dụng chung với khuyến mãi khác hay không. Sau khi phạm vi/yêu cầu đã rõ ràng, Developers mới tiến hành thảo luận và chọn lại SP. |